**  
Project Name: Hilo**

Agenda Meeting n°2

**[*03/11/2020*]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 14:30  **Fine:** 16:30  **Luogo: Riunione su Teams** | **Primary Facilitator:**  Orazio Cesarano  **Timekeeper:** Hermann Senatore  **Minute Taker:** Ivan Carmine Adamo |

# 

# Obiettivo: Realizzazione di due Use Case

# 1. Comunicazioni (tempo allocato: 0 minuti): Use Case

# 2. Status *(tempo allocato: 10 minuti)*

***Realizzato lo statement of work, una bozza del db per il sistema, e ora si deve provvedere alla stesura degli use case.***

## 2.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| **Use Case UC\_01** | Senatore Adamo | 03/11/2020 | Closed |  |
| **Use Case UC\_02** | Criscuolo  Cesarano | 03/11/2020 | Closed |  |

**2.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI[1]** | Modifica documentazione per rendere scelta del nome effettiva | 30/10/2020 | 5 | Ivan | Closed | 06/11/2020 | 01/11/2020 | Modificare statement of work e gli altri documenti |
| **AI[2]** | Fare una bozza del database da utilizzare | 30/10/2020 | 4 | Hermann | Closed | 06/11/2020 | 01/11/2020 |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: 110 minuti)*:

Si prevede la discussione riguardo la realizzazione dei due use case riguardanti il progetto.

**4. Wrap up** (*tempo allocato: 0 minuti):*