**  
Project Name: Hilo**

Minuta Meeting n°1

**01/11/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 11:00  **Fine:** 13:00  **Luogo: Riunione su Teams** | **Primary Facilitator:** Ivan Carmine Adamo  **Timekeeper:** Orazio Cesarano  **Minute Taker:** Lorenzo Criscuolo |
| **Presenti:** Hermann, Ivan, Lorenzo, Orazio | **Assenti:** Nessuno |

# 

# Obiettivo: Bisogna cominciare a stilare una bozza dello schema del database da utilizzare per il progetto e fare un ulteriore verifica dei requisiti raccolti

# 1. Comunicazioni (tempo allocato: 0 minuti: Niente da comunicare

# 2. Status *(tempo allocato: 20 minuti)*

# *È stato scelto il nome, il motto e il logo del progetto. Ora bisogna fare una bozza del progetto e fare un’ulteriore verifica dei requisiti raccolti*

## 2.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| **Task\_4** | Hermann | 06/11/2020 | Closed | Fare una bozza dello schema ER |

**2.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI[1]** | Modifica documentazione per rendere scelta del nome effettiva | 30/10/2020 | 5 | Ivan | Open | 06/11/2020 |  | Modificare statement of work e gli altri documenti |
| **AI[2]** | Fare una bozza del database da utilizzare | 30/10/2020 | 4 | Hermann | Closed | 06/11/2020 | 01/11/2020 |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: 90 minuti)*:

* **I[1]: *Bozza del DB***
* **P[1.1]:*Usare una sola entità per Diario clinico***.
  + **+** Semplifica le operazioni col DB in quanto dovremmo fare solo inserimenti e non aggiornamenti
  + –Non molto intuitivo
* **P[1.2]: Separare in *più entità il Diario Clinico***.
  + **+** Più intuitivo
  + – Complica leggermente le operazioni col DB
* **R[1]:** Scelto **P[1.2]** per semplificare lo schema del DB

**4. Wrap up** (*tempo allocato: 10 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **AI[1]** | Modifica documentazione per rendere scelta del nome effettiva | 30/10/2020 | 5 | Ivan | Open | 06/11/2020 |  |
| **AI[2]** | Fare una bozza del database da utilizzare | 30/10/2020 | 4 | Hermann | Closed | 06/11/2020 |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *[giorno 04/11/2020 alle ore 14:00 su Teams]***